令和４年　９月２０日

認定事業体の長　様

公益社団法人　新潟県農林公社　林政部長

令和5年度の企画提案型利用間伐等促進事業の実施について

日頃より、当公社分収林事業の推進にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

標記事業については、降雪前のプロット調査を充実して、事業の確実な実施を図りたいので、公社造林第10次5ヵ年計画時作成の利用間伐事業実施対象団地を参考にしてください。なお、第11次5ヵ年利用間伐事業実施対象団地は計画策定後に公表いたします。

つきましては、様式2｢令和5年度事業参加申込書｣及び「利用間伐事業計画実施希望調査書」を12月16日までに提出をご検討お願いします。

なお、次年度事業予算の関係もあり、事業箇所を制限する場合もあることを留意されますとともに、正式な事業説明は例年どおり3月に開催し、皆様からの企画提案書の提出期限は4月末を考えています。《早期（前年度3月中）契約実施希望者は企画提案書の提出期限は2月中旬とします。》

ご不明の点が、ありましたら情報提供しますので、よろしくお願いします。

記

添付資料

・企画提案型利用間伐等促進事業に係る特記仕様書

また、以下の資料は農林公社ホームページに掲載いたします。

・企画提案書募集に関する質疑書及び図面等請求書（様式1）

・令和5年度事業参加申込書（様式2）

・利用間伐事業計画実施希望調査書

・H24～利用間伐実績一覧表

・公社造林地第10次5カ年計画による利用間伐事業実施対象団地実績表（R4）

・利用間伐事業実施対象団地表解説

・公社団地植栽年度別管理面積

|  |
| --- |
| 担当：森林・林業課　主任　丸山  電話：025-285-7711  E-mail: rinsei@niigata-nourin.jp |

1. 企画提案書募集に関する質問の受付・図面請求及び回答期間

（１）受付先　　　　新潟市中央区新光町15-2

新潟県農林公社　森林・林業課　藤井

　　E-mail : rinsei@niigata-nourin.jp

　　TEL　025－285－7711

　　FAX　025－285－5070

　　（２）受付期間　　令和4年10月 24日～12月16日

　　（３）受付方法　　FAX（A4、別紙様式１）及び電子データ

　　（４）回答期間　　令和4年10月 24日～12月16日

（５）回答　　　　FAXまたは電子データにて行う。

1. 令和5年度事業参加申込書

及び利用間伐事業計画実施希望調査書提出期限

（１）提出場所　　　１の（１）に同じ

　　（２）提出期限　　令和4 年12月16日　午後5時15分必着

　　（３）申込方法　　FAX（A4、別紙様式２）

**公社分収林事業の利用間伐事業に係る特記仕様書**

　公社分収林事業である企画提案型利用間伐等促進事業等の利用間伐事業においては、公益社団法人新潟県農林公社造林事業請負作業標準仕様書によるものの他、この特記仕様書によるものとする。

**第１　利用間伐**

　１．施業基準は公社造林第１０次５カ年計画に定めるところによる。

　２．上記の他、樹冠長率、形状比等により密度管理が必要な団地とする。

　３．伐採に当たっては、残存木を損傷することのないように十分留意すると

ともに、処理については、残存木の生育及び管理を妨げることのないよう留意する。

４．伐採木の選定に当たっては、伐採前にビニールテープ等で選木状況が分かるように示し、監督員の指示を得なければならない。

**第２　森林作業道開設基準及び路網密度**

１．森林作業道の作設基準は、新潟県森林作業道開設基準による。

２．主に車両系システム（緩斜面地形）による集材作業は、路網密度（既設路網を含む）１５０ｍ～２００ｍ／haを目安とする（プロセッサ、ウインチ、グラップル、フォワーダ）。

　　また、路網間隔は収穫予想樹高の２倍以上とする。

３．架線系システム（急峻な地形）による集材は、路網密度（既設路網を含む）１００ｍ／ha程度とする（スイングヤーダ、ウインチ、プロセッサ、フォワーダ等）。

　　なお、列状間伐を行なって集材する場合は、この第3項を適用する。

**第３　造材・立木の販売**

　１．A、B材を造材する場合は、直近の市場動向を調査し有利販売できるよう努めること。

　２．元口の処理に当たっては、商品価値が下がらないよう留意すること。

３．原則として山土場で検知するが、C材等これによりがたい場合は、トン数から材積を求めること。

　４．伐採した木材は、事業年度内に自社買取りを含め処理を完了すること。

**第４　地域住民等への情報提供と公衆災害の防止**

　１．施工者は、重機の搬入、搬出及び木材の搬出に当たっては、予めその作業の概要を施工付近の住民の方々に情報提供するとともに、その協力を求めなければならない。

２．施工者は、運搬事業者と連絡を密にし、公衆災害の防止に努めなければならない。

別紙様式１

企画提案書募集に関する質疑書及び図面等請求書

令和　　　年　　　月　　　日

所在地

事業者名

担当者名

電話番号

FAX

E-mail

|  |
| --- |
| ・質疑内容  ・下記の公社団地の図面等を請求します。 |

提出先：公益社団法人新潟県農林公社

林政部　森林・林業課

担当　　藤井

Tel: 025-285-7711

Fax : 025-285-5070

E-mail : rinsei@niigata-nourin.jp

別紙様式２

令和5年度事業参加申込書

令和　　　年　　　月　　　日

公益社団法人新潟県農林公社

代表理事　　池 田　紀 夫　様

所在地

事業者名

代表者名　　　　　　　　　　　　印

企画提案型利用間伐等促進事業募集要領に基づき、下記の公社団地に参加を申し込みます。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公社団地名 | 植栽年度 | 実施面積 | 間伐方法 | 利用間伐材積 | 森林作業道開設延長 | 事業実施希望月 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

○実施団地の現況写真

○間伐プロット調査表

○施業図面

《前年度３月中に契約実施希望ですので、企画提案書を２月中旬に提出します。》

連絡先

担当者

電話

FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail

令和　　　年　　　月　　　日

利用間伐事業計画実施希望調査書

下記の公社団地について、令和6年度からの令和7年度までの計画事業実施希望団地を提出します。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施年度 | 公社団地名 | 植栽年度 | 実施面積 | 森林作業道延長 |
| 令和6年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 令和7年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

連絡先

事業者名

担当者

電話

FAX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail